## Slide 1: 히어로그
2021180001 강민서

## Slide 2: 목차
컨셉
게임 진행 흐름
개발 일정
세부 내용

## Slide 3: 게임 컨셉
메이플 스토리 기반 - 컨트롤적 요소와 성장
횡스크롤 RPG
로그라이크 - 랜덤성

## Slide 4: 게임 진행 흐름
전투
성장
돌파

## Slide 5: 게임 진행 흐름

## Slide 6: 게임 진행 흐름
전투
보상
강화 효과
선택
아이템 판매
아이템 구매
보스 격파
전투 페이즈
성장 페이즈
돌파 페이즈
다음 단계

## Slide 7: 개발 일정
날짜 | 주 목표 | 상세 내용
1주차 (10.14~10.20) | 데이터 추출 및 스프라이트 정리 | 메이플스토리에서 데이터 추출 및 이펙트, 캐릭터, 몬스터의 스프라이트 정리 – 완
2주차 (10.21~10.27) | 플레이어 캐릭터 및 기본 ui구현 | 플레이어 클래스 구현 및 외형, 스킬, 이펙트 적용 – 모션만 완
3주차 (10.28~11.04) | 전투페이즈 몬스터 구현 | 몬스터 클래스 구현, 행동패턴 설정 – 완
4주차 (11.05~11.11) | 전투 스테이지 구현 | 전투 스테이지 제작 및 몬스터와 플레이어 배치 - 완
5주차 (11.12~11.18) | 상점 스테이지 구현 | 상점, 강화 ui 제작
6주차 (11.19~11.25) | 보스 몬스터 기초 생성 | 보스몬스터 클래스 제작, 외형, 이펙트 적용
7주차 (11.26~12.02) | 보스 몬스터 구현 및 배치 | 보스 행동패턴 설정, 전투 스테이지에 배치
8주차 (12.03~12.09) | 추가작업 | 앞의 작업들 중 일정이 밀리거나 부족한 부분 다듬기